附件1-报价表：

采购项目“望犀校区校门口绿化工程”报价表

（有效报价时间：自发出之日起至2026年4月10日16时止）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 望犀校区校门口绿化工程 | 项 | 1 | 见附件2 |  |
| 合 计（元） |  | 小写： 元、 大写： 元整 |  |  |  |
| 附加条件 |  | （如有请明确表述） |  |  |  |
| 交货日期 |  | 自签订合同且采购人下达供货任务书之日起XX天内交货到采购人指定地点并验收合格投入使用。 |  |  |  |
| 报价商家名称 （盖章） |  | （盖章方为有效，否则报价无效。） |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  |  |  |
| 报价时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |

备注: 1、报价表请用pdf格式上传至邮箱。

2、报价为包干价，含税费、运输费、安装费、人工费等一切费用。

- 3、此报价必须单价、总价都要报，否则为无效报价。

附件2：

| 望犀校区校门口绿化工程项目采购明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明：根据学校工作安排，拟对望犀校区校门口进行绿化，具体预算如下： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 描述及要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 绿化场地杂草清除工程 | 1.清除范围：校门口1200㎡绿化区域内所有杂草、杂灌、碎石等杂物； 2.清除标准：杂草根系清除干净，地表无残留根茎； 3.施工要求：采用人工结合机械辅助方式，避免土壤过度扰动； 4.质量要求：杂草清除率≥98%。 | ㎡ | 1200 |  |  |
| 2 | 绿化区域土壤改良翻耕工程 | 1.翻耕范围：1200㎡绿化区域全面翻耕； 2.翻耕深度：耕作层深度≥25cm，保证土壤疏松透气； 3.土壤改良：掺入腐熟有机肥（用量≥500kg/亩）改善土壤结构； 4.机械要求：使用小型挖掘机配合旋耕机作业，避免破坏周边设施。 | ㎡ | 1200 |  |  |
| 3 | 台湾二号草皮铺设工程 | 1.草皮品种：正宗台湾二号结缕草，纯度≥95%； 2.草皮规格：草皮卷尺寸30cm×60cm，厚度≥3cm，带土量充足； 3.铺设要求：无缝拼接，铺设后及时浇水压实，确保成活率≥95%； 4.养护要求：铺设后提供1个月养护期，保证草坪正常生长。 | ㎡ | 1200 |  |  |
| 4 | 红叶石楠球苗木种植工程 | 1.苗木规格：冠幅≥120cm，高度≥170cm； 2.苗木质量：主枝数量≥5枝，树皮无损伤，无病虫害，树形饱满； 3.种植要求：土球直径≥40cm，种植穴比土球大20cm，施足底肥； 4.养护标准：提供3个月养护期，成活率100%，后期成活率保证。 | 个 | 12 |  |  |
| 5 | 绿化垃圾清运处置工程 | 1.清运范围：施工过程中产生的杂草、落叶、碎石、包装材料等； 2.清运要求：日产日清，分类收集，运输至合规处置场所； 3.环保要求：运输过程中采取防遗撒、防扬尘措施； 4.安全要求：遵守校园交通安全规定，避免影响正常教学秩序。 | ㎡ | 1200 |  |  |
| 合计：小写： 元、大写： 元整。 |  |  |  |  |  |  |
| 注: 1、费用包含范围：以上预算价除特殊标注外，均涵盖原材料、施工工具、运输、人工劳务、安全文明施工、垃圾清扫清运及增值税等全部费用，学校仅免费提供施工所需水电。 2、询价与结算规则：采用总价询价模式，以有效报价中的最低价作为中标价（单项报价不作为评标依据）；最终结算数量以项目完工后实际验收合格数量为准。 3、变更管控：施工过程中因学校需求产生的增项、增量或方案调整，相关费用超额部分需控制在成交总价的10%以内，超出部分需另行履行审批手续。4工期要求：4月20日前完工。 |  |  |  |  |  |  |